ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Trạng thái của phiên livestream có cần phải chuyển từ “Sắp diễn ra” sang trạng thái khác khi đến giờ bắt đầu hay không ? |
| LS03 |  | X | Hệ thống cần phải xửu lý như nào để đảm bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu khi có nhiều khách hàng bấm đặt mua một sản phẩn cuối cùng tại cùng một thời điểm ? |

Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

+ LS01: Chênh lệch do Dev C lo về độ phức tạp khi xử lý logic thuật toán và việc tự động cập nhật lại trạng thái phiên. Sau khi PO làm rõ lại ở dữ liệu mở khóa thì rủi ro này được loại bỏ, do đó độ phức tạp của thuật toán sẽ giảm xuống, tương đương với việc tạo và hiển thị nhưng thông tin cần thiết cho người dùng

=> Nhóm chốt với 3 SP

+ LS03: Chênh lệch là do Dev A và D đánh giá luồng nghiệp vụ cơ bản đã có sẵn còn B với C thấy được rủi ro lớn về tranh chấp sản phẩm khi nhiều người mua cùng một lúc và quy tắc hoàn tồn kho phức tạp. Khi PO làm rõ quy tắc xử lý đồng thời, độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro tranh chấp vẫn còn cao

=> Nhóm sẽ chốt với 8 SP

Kết quả

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 là về tự chuyển trạng thái và sau khi PO làm rõ lại thì độ phức tập đã giảm xuống tương đương với LS02 |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch là do lo ngại rủi ro tranh chấp đồng thời và hoàn tồn, sau khi PO làm rõ lại thì quy tắc xử lý kỹ thuật sẽ cao hơn nhiều so với LS02 |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

- Việc để xuất “1 Story Point = 4 giờ” sẽ sai vì Story Point chỉ là điểm để phản ánh được những yếu tố như: Khối lượng công việc, độ phức tạp và độ Rủi ro chứ không chỉ thuần là thời gian để thực thi một Yêu cầu đó. Thay vì quy đổi trực tiếp thì Đội của mình sẽ sử dụng Velocity tổng số Story Point mà nhóm đã làm được trong một Sprint để có thể dự báo được khả năng đáp ứng số Backlog cho các Sprint tiếp theo. Với các tiếp cận này thì sẽ chính xác và có thể dựa trên năng lực thực lực của nhóm, Thay vì phải ép buộc theo các ước lượng trừu tượng vào một khung giờ cố định và thiếu sự linh hoạt của cả nhóm.